**会议纪要**

**时间 | 2021.3.24**

**地点 | 线上**

**参与人员 | 焦世璇 吴迪 肖国松 陆张驰**

 **会议议题**

1. 交流迭代一中的问题
2. 迭代二第一周任务分配

**会议结论**

* 历史遗留问题：前端代码结构混乱、第一次访问时发送的js文件过大、数据传输流程混乱、前后端人手分配不均衡、前后端对接滞后、分支管理混乱、缺乏错误日志、文档化程度不足、缺乏决策者
* 陆张驰负责项目最终决策、项目结构梳理；全体review前端代码，反馈给吴迪、焦世璇修改；肖国松完成数据加密、数据传输流程梳理；吴迪、焦世璇重构前端代码、添加logger；肖国松、陆张驰解决部署时跨域问题。ddl定在28日下午。
* 28日晚进行下一次讨论。

**问题及任务跟踪**

* 填写问题或任务，完成时间 @负责人员
* 继续填写，完成时间 @负责人员 I 完成进度100%

注：会议后要将上述问题整理到问题跟踪表中。

- 会议纪要模板 -